РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08.08.2016 № 116

с. Воскресенское

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры

на территории Воскресенского сельского поселения

Савинского  муниципального района Ивановской области»»

В целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышения доступности услуг транспортного комплекса для населения, повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области, администрация Воскресенского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Комплексного развития транспортной  инфраструктуры  на территории Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

.

Глава Воскресенского

сельского поселения                                              С.В. Поварков

Приложение

к постановлению администрации

Воскресенского сельского поселения

№ 116 от 08.08.2016г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Воскресенского сельского поселения «Развитие транспортной системы на территории Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального

района Ивановской области»

Паспорт программы

Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети

Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области

| Цели Программы | 1. Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области. 2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | 1.Развитие сети автодорог в поселении 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | - Обеспечение условий по повышению безопасности дорожного движения - Доля улучшенных условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности - Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям - Доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения |
| Заказчики Программы | Администрация Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 1.Бюджет Воскресенского сельского поселения 2182900,00 руб., в том числе по годам: 2016г.- 666300,00руб., 2017г.- 758300,00руб., 2018г.-758300,00руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Поддержание дорог внутри поселения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; 2. Обеспечение бесперебойного, круглогодичного безопасного движения автотранспорта по сети дорог в поселении |

1.Характеристика текущего состояния транспортной системы поселения.

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры любого субъекта Российской Федерации, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Протяженность муниципальных  дорог в Воскресенском сельском поселении -  28,977 км.

Дороги, на территории поселения с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных  дорог  можно расценивать как неудовлетворительное,  развитие дорожной сети не соответствует автомобилизации поселения, поэтому мероприятия по ремонту  дорог  направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения

Значительное внимание в транспортной системе поселения необходимо уделять развитию дорожного хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает необходимость  в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения

Администрация Воскресенского сельского поселения  при разработке Программы основывалась на:

-Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

-Устав Воскресенского сельского поселения Савинского муниципального района Ивановской области

2.Основные цели и задачи Программы, целевые показатели реализации Программы

Политика поселения в сфере транспорта направлена на создание условий для решения обеспечения повышения качества жизни населения, путем обеспечения создания качественной автодорожной сети, повышение безопасности населения в части повышения безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма

С учетом комплексной оценки текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи Программы.

Цель 1 - Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования Воскресенского сельского поселения

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задач по развитию и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Цель 2 - Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети  муниципального образования Воскресенского сельского поселения

Цель по повышению доступности транспортных услуг для населения обеспечивается решением задач по обеспечению безопасности дорожного движения, дорожных условий на автомобильных дорогах муниципального значения, а также формированию безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма.

3.Обоснование ресурсного обеспечения  программы

| Источник | Сроки исполнения |  |  | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |
| Бюджет Воскресенского сельского поселения | 666300,00 | 758300,00 | 758300,00 | 2182900,00 |
| ВСЕГО: | 666300,00 | 758300,00 | 758300,00 | 2182900,00 |

Потребность  в финансировании программных мероприятий на 2016-2018 годы составляет

2182900,00 руб. из них:

Реализация мероприятий программы – 2182900,00 руб.

| Источник финансирования | 2016 год (руб.) |  | 2017 год (руб.) |  | 2018 год (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметные расходы | Реализация мероприят. | Сметные расходы | Реализация мероприят. | Сметные расходы | Реализация мероприят |
| Бюджет Воскресенского сельского поселения | 0 | 666300,00 | 0 | 758300,00 | 0 | 758300,00 |
| ВСЕГО: | 0 | 666300,00 | 0 | 758300,00 | 0 | 758300,00 |

4. Механизм реализации  программы

Организацию управления за ходом реализации Программы и контроль осуществляет – администрация муниципального образования « Воскресенского сельское поселение»

5.Оценка эффективности  программы, рисков ее реализации.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации   функций достижения приоритетов и целей   в сфере развития транспортной системы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

К числу социально-экономических последствий развития сети дорог внутри поселения  относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Экономическая эффективность от реализации подпрограммы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования

Реализация Программы сопряжена с рядом экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на возможность

реализации стратегически и социально важных   проектов и видов деятельности;

- несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут

сдерживать реализацию проектов развития транспортной инфраструктуры;

- неактуальность планирования и запаздывание согласования  Программы;

- несбалансированное распределение финансовых средств по мероприятиям

Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

Перечень проводимых мероприятий муниципальной программы

Воскресенского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на территории Воскресенского сельского

поселения Савинского муниципального района Ивановской области»

2016 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяжен ность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Воскресенское ул. Пионерская | 0,025 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 77000,00 бюджет с/п |
| 2. | с. Воскресенское ул. Лесная | 0,30 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 77000,00 бюджет с/п |
| 3. | с. Воскресенское ул. Мира | 0,30 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 77000,00 бюджет с/п |
| 4. | с. Воскресенское ул. Школьная | 0,05 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 30000,00 бюджет с/п |
| 5. | с. Воскресенское ул. Нагорная | 0,5 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 60000,00 бюджет с/п |
| 6 | с. Воскресенское ул. Советская | 0,6 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 60000,00 бюджет с/п |
| 7 | с. Михалево ул. Набережная | 0,10 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 40000,00 бюджет с/п |
| 8 | с. Михалево ул. Почтовая | 0,20 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2016г. | 50000,00 бюджет с/п |
| 9 | д. Покровское ул. Большая | 0,30 | Текущий ремонт дороги | 4 кв. 2016г. | 57000,00 бюджет с/п |
| 10 | д. Непотягово | 0,50 | Текущий ремонт дороги | 4 кв. 2016г. | 38300,00 бюджет с/п |
| 11 | Территория Воскресенского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 1,4 кв. 2016г. | 60000,00 бюджет с/п |
| 12 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 1,4 кв. 2016г. | 50000,00 бюджет с/п |
|  | ИТОГО: | 3,1 |  |  | 666300,00 |

2017 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяженность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Воскресенское ул. Нагорная | 0,30 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 66000,00 бюджет с/п |
| 2 | с. Воскресенское ул. Заречная | 0,20 | Текущий ремонт дороги. | 2кв 2017г. | 50000,00 бюджет с/п |
| 3 | с. Воскресенское ул. Огородникова | 0,180 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 50000,00 бюджет с/п |
| 4 | с. Воскресенское ул. Школьная | 0,20 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 50000,00 бюджет с/п |
| 5 | с. Михалево ул. Молодежная | 0,30 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 66000,00 бюджет с/п |
| 6 | с. Михалево ул. Светлая | 0,30 | Текущий ремонт дороги. | 2кв. 2017г. | 66000,00 бюджет с/п |
| 7 | д. Покровское ул. Озерная | 0,50 | Текущий ремонт дороги | 3кв. 2017г. | 80000,00 бюджет с/п |
| 8 | д. Покровское ул. Заозерная | 0,50 | Текущий ремонт дороги | 2кв. 2017г. | 80000,00 бюджет с/п |
| 9 | Автомобильные дороги на территории Воскресенского сельского поселения | 10,2 | Выполнение кадастровых работ по межеванию автомобильных дорог, подготовка технической документации | 2,3кв 2017г. | 30000,00 бюджет с/п |
| 10 | д. Ступино | 0,34 | Текущий ремонт дороги. | 3 кв. 2017г. | 50000,00 бюджет с/п |
| 11 | д. Дубакино | 0,54 | Текущий ремонт дороги | 3 кв. 2017г. | 60000,00 бюджет с/п |
| 13 | Территория Воскресенского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 1,4 кв. 2017г. | 60300,00 бюджет с/п |
| 14 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 1,4 кв. 2017г. | 50000,00 бюджет с/п |
|  | ИТОГО: | 13,56 |  |  | 758300,00 |

2018 год

| № п/п | Наименование улиц, деревень | Про тяженность (км.) | Вид работ | Сроки исполнения | Сумма затрат (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Воскресенское ул. Слободская | 0,50 | Текущий ремонт дороги. | 2кв 2018г. | 80000,00 бюджет с/п |
| 2 | с. Воскресенское ул. Школьная | 0,20 | Текущий ремонт дороги. | 2кв 2018г | 80000,00 бюджет с/п |
| 3 | с. Воскресенское ул. Молодежная | 0,377 | Текущий ремонт дороги. | 3 кв 2018г. | 88300,00 бюджет с/п |
| 4 | с. Воскресенское ул. Новая | 0,375 | Текущий ремонт дороги. | 3кв. 2018г | 80000,00 бюджет с/п |
| 5 | с. Михалево ул. Школьная | 0,56 | Текущий ремонт дороги. | 3кв. 2018г | 85000,0 бюджет с/п |
| 6 | д. Покровское ул. Фабричная | 0,50 | Текущий ремонт дороги. | 3кв. 2018г | 85000,00 бюджет с/п |
| 7 | д. Мурзиха | 0,54 | Текущий ремонт дороги | 3кв. 2018г | 80000,00 бюджет с/п |
| 8 | Автомобильные дороги на территории Воскресенского сельского поселения | 12,34 | Выполнение кадастровых работ по межеванию автомобильных дорог, подготовка технической документации | 2,3кв 2018г. | 60000,00 бюджет с/п |
| 9 | Территория Воскресенского сельского поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог в границах населенных пунктов | 1,4 кв. 2018г. | 60000,00 бюджет с/п |
| 10 | Дороги между населенными пунктами в границах поселения |  | Расчистка от снега улично дорожной сети автомобильных дорог между населенными пунктами в границах поселения | 1,4 кв. 2018г.. | 60000,00 бюджет с/п |
|  | ИТОГО: | 15,392 |  |  | 758300,00 |