РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 20.04.2018 № 20 -а

с. Воскресенское

Об утверждении плана ремонта дорог общего пользования

местного значения Воскресенского сельского поселения

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Воскресенского сельского поселения,

Совет Воскресенского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить план ремонта дорог общего пользования местного значения Воскресенского сельского поселения на 2018 год.

2.Обнародовать настоящее  решение  на  официальном  сайте  Воскресенского сельского поселения в сети  «Интернет».

Глава  Воскресенского

сельского поселения                                                                  С.В.Поварков

Председатель Совета

Воскресенского сельского поселения                                    С.А.Клюев

Приложение к Решению

Воскресенского сельского поселения

от  20.04.2018 № 20-а

План

ремонта дорог общего пользования местного значения

Воскресенского сельского поселения на 2018 год

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение | Протяжен- ность, м² | Планируемые работы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Бальбино | 250 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала), окучивание, грейдирование | 2 квартал 2018г. |
| 2. | с. Воскресенское, ул. Пионерская ( от ул. Советской до ул. Восточная) | 750 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала) грейдирование | 2 квартал 2018г. |
| 3 | с. Воскресенское, ул. Молодежная | 377 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала) грейдирование | 2 квартал 2018г. |
| 4 | с. Воскресенское, ул. Новая | 375 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала) грейдирование | 2 квартал 2018г. |
| 5 | с. Воскресенское, ул. Лесная ( от ул. Советской со стороны дома кульбуры)от дома № 23 до дома № 27 | 100 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала), засыпка ям щебнем, шлаком, укладка водоотводной трубочки в конце улицы, выравнивание. | 3 квартал 2018г. |
| 6 | с. Воскресенское, ул. Школьная от д. 7 до д. 9. | 50 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала), подсыпка щебнем. | 3 квартал 2018г. |
| 7 | д. Покровское, ул. Большая | 100 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала), подсыпка щебнем, грейдирование. | 3 квартал 2018г. |
| 8 | д. Покровское, ул.Зеленая | 420 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала), подсыпка щебнем, грейдирование. | 3 квартал 2018г. |
| 9 | д. Покровское, ул. Мира | 70 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала), подсыпка щебнем, грейдирование. | 3 квартал 2018г. |