РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 24.05.2019 № 19 -р

с. Воскресенское

Об утверждении плана ремонта дорог общего пользования

местного значения Воскресенского сельского поселения на 2019 год

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Воскресенского сельского поселения,

Совет Воскресенского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить план ремонта дорог общего пользования местного значения Воскресенского сельского поселения на 2019 год.

2.Обнародовать настоящее  решение  на  официальном  сайте  Воскресенского сельского поселения в сети  «Интернет».

Глава  Воскресенского

сельского поселения                                                                  С.В.Поварков

Председатель Совета

Воскресенского сельского поселения                                    А.П.Тихомиров

Приложение к Решению

Воскресенского сельского поселения

от  24.05.2019 № 19-р

План

ремонта дорог общего пользования местного значения

Воскресенского сельского поселения на 2019 год

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение | Протяжен- ность, м² | Планируемые работы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Воскресенское, ул. Слободская | 200 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований с добавлением нового материала) выравнивание, подсыпка щебнем грейдирование | 3 квартал 2019г. |
| 2 | с. Воскресенское, ул. Нагорная ( от д. 9 до д. 10; от д.13 до д. 21) | 120 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований с добавлением нового материала) от д. 9 до д.10 - 20 м грейдирование; от д. 13 до д. 21 - 100м выравнивание, подсыпка щебнем грейдирование | 3 квартал 2019г. |
| 3 | с. Воскресенское, ул. Молодежная ( от д. 12 до д. 13 , кв. 1; от д. 13 кв.2 до д. 7 | 50 | Частичный ремонт д. 12 до д. 13 кв. 1 -20 метров выравнивание, подсыпка щебня.; д. 13 кв. 2 до д. 7 - 30 м. выравнивание, подсыпка щебня. | 3 квартал 2019г. |
| 4 | с. Воскресенское, ул. Лесная ( от ул. Советской от автобусной остановки до ул. Лесная | 75 | Частичный ремонт окувечивание, укладка трубочки. | 3 квартал 2019г. |
| 5 | д. Покровское ул. Большая от д. 32 до д. 47. | 250 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований с добавлением нового материала), выравнивание, подсыпка покрытие щебнем. | 3 квартал 2019г. |
| 6 | с. Михалево, ул. Почтовая от памятника войнам в сторону церкви | 200 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований с добавлением нового материала), окувечивание, выравнивание, подсыпка щебнем, | 3 квартал 2019г. |