РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

САВИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СОВЕТ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 29.05.2020 № 16 -р

с. Воскресенское

Об утверждении плана ремонта дорог общего пользования

местного значения Воскресенского сельского поселения на 2020 год

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Воскресенского сельского поселения,

Совет Воскресенского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить план ремонта дорог общего пользования местного значения Воскресенского сельского поселения на 2020 год.

2.Обнародовать настоящее  решение  на  официальном  сайте  Воскресенского сельского поселения в сети  «Интернет».

Председатель Совета

Воскресенского сельского поселения

Савинского муниципального района

Ивановской области                                                                А.П.Тихомиров

Глава  Воскресенского сельского поселения

Савинского муниципального района

Ивановской области                                                                С.В.Поварков

Приложение

к Решению Совета

Воскресенского сельского поселения

от  29.05.2020 № 16-р

План

ремонта дорог общего пользования местного значения

Воскресенского сельского поселения на 2020 год

| № п/п | Наименование объекта, местонахождение | Протяжен- ность, м² | Планируемые работы | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Воскресенское, ул. Слободская ( по суду) ( а/д Ковров-Шуя-Кинешма до д. 10 ул. Пионерская с. Воскресенское; от а/л Ковров — Шуя-Кинешма до д. 23 ул. Слободская с. Воскресенское) | 230 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований с добавлением нового материала) выравнивание , подсыпка щебнем грейдирование | 3 квартал 2020г. |
| 2 | с. Воскресенское, ул. Новая ( от а/д Лежне во-Савино-Воскресенское до дома № 4 ул. Новая)) | 126 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований с добавлением нового материала) выравнивание плит | 3 квартал 2020г. |
| 3 | д. Покровское ул. Цветочная ( у дома культуры). | 90 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований с добавлением нового материала), выравнивание, подсыпка покрытие щебнем. | 3 квартал 2020г. |
| 4 | с. Михалево, ул. Почтовая от памятника войнам в сторону церкви — продолжение дороги | 150 | Частичный ремонт ( исправление профиля оснований с добавлением нового материала), окувечивание, выравнивание, подсыпка щебнем, | 3 квартал 2020г. |